PLAN DE PROYECTO

ISO/IEC 29110-4-1:2011

HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/08/2025 | creacion | todo | Brayan Lopez Vazquez | 06/08/2025 |

PLAN DE PROYECTO

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ENTREGABLES

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O EL CAMBIO DEL PRODUCTO.

| NOMBRE | OBJETIVO |
| --- | --- |
| Describa el nombre de la solicitud a desarrollar. | [Describa el objetivo de la solicitud a desarrollar] |
| Alcance | [Indique el alcance del software] |
| Unidad administrativa solicitante | [Registre en este apartado los nombres, cargos y localización de los responsables de las unidades administrativas solicitantes del software.] |
| Objetivo | [Indique el objetivo del software] |

- DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES

[Listar la documentación requerida;  la información relacionada proveniente del paquete de diseño del servicio, las interfaces internas y externas, prototipos implementados, según sea el caso; indicando su identificación y localización en el repositorio en el cual se encuentran disponibles entre otra.]

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |

| Especificación de Requisitos (ERS) v1.0 | /docs/ERS/ERS_v1.0.pdf |  |
| --- | --- | --- |
| Documento de Diseño de Software v1.0 | /docs/design/Design_v1.0.pdf |
| Plan de Proyecto (Alto y Bajo Nivel) | /docs/plans/PlanProyecto_BajoNivel_v1.0.docx |  |
| Registro de Trazabilidad y Gestión de Riesgos | /docs/trazabilidad/Trazabilidad_v1.0.xlsx |  |
| Casos de Prueba y Reporte de Pruebas | /tests/ y /docs/tests/ReportePruebas_v1.0.pdf |  |
| Manual de Usuario, Operación y Mantenimiento | /docs/manuals/Usuario_v1.0.pdf, /docs/manuals/Operacion_v1.0.pdf |  |
| Código fuente (React+Vite) y artefactos compilados | Repositorio GitHub: main → /src/, /dist/ |  |
| CI/CD Pipelines configurados | GitHub Actions en .github/workflows/ |  |
| Acta de Aceptación firmada por CIVE | /docs/actas/ActaAceptacion_v1.0.pdf |  |

- NORMATIVA

[Listar las regulaciones que inciden en la solución tecnológica, señalando posibles impactos/ riesgos.]

| NORMATIVA | IMPACTOS/RIESGOS |
| --- | --- |

| ISO/IEC 29110-4-1:2011 | Requiere documentación y control de versiones (ritmo ligero). |
| --- | --- |
| WCAG 2.1 (nivel AA) | Asegurar accesibilidad básica (colores, contraste, teclado). |
| RGPD / LOPD (datos personales) | Evitar almacenar datos sensibles en PDF público. |

- RESTRICCIONES

[Listar y describir las restricciones, existentes y proyectadas, para la solución tecnológica que se pretende desarrollar.]

| RESTRICCIONES EXISTENTES | DESCRIPCIÓN | ALTERNATIVAS |
| --- | --- | --- |

| Tiempo (4 meses) | No puede extenderse el plazo. | Priorización de RF “Alta”; MVP mínimo |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto fijo | No hay horas extras ni licencias nuevas. | Redistribuir tareas internas |
| Tecnología (solo React+Vite) | No usar otros frameworks frontend/back. | Integrar microfrontend si crece |

- PROCESOS ESPECÍFICOS

- PROCESO AJUSTADO AL PROYECTO A APLICAR

| PROCESO ESPECÍFICO |  |
| --- | --- |
| Modelo de desarrollo: iterativo en 3 ciclos (Sprint de 2 semanas cada uno): - Ciclo 1: Backend mock, rutas básicas, ERS + Diseño Arquitectónico. - Ciclo 2: Desarrollo de módulos “Bienvenida” y “Dinámica”. - Ciclo 3: “Unidades”, visor PDF, tabla y ajustes finales. |  |
| Necesidades identificadas en el proceso |  |

- NÚMERO DE CICLOS Y FASES DE CADA CICLO

[ Especificar de acuerdo al modelo de desarrollo de software seleccionado, el número de ciclos y las actividades específicas para producir los entregables y sus componentes según la Descripción del Proyecto. Incluir las actividades para llevar a cabo las revisiones de estos productos.]

| Ciclos y fases | Ciclo; Fase; Actividades principales. Ciclo 1; Inicio; ERS final, Diseño Arquitectónico, setup entorno dev. Desarrollo; Rutas React Router, Navbar y primer módulo (Bienvenida). Ciclo 2; Desarrollo; “Dinámica de Trabajo”, visor PDF, estados de pdfOpen. Pruebas; Pruebas unitarias e integración de módulos Ciclo 1. Ciclo 3; Desarrollo; Módulo “Unidades” y TableProgram. Pruebas; Pruebas de usuario (piloto) y ajustes finales. |
| --- | --- |

- TIEMPO ESTIMADO TAREA 1.4

[Especificar tiempo total estimado para el proyecto considerando el grado de dificultad asignado a los casos de uso.]

| Tiempo Estimado | 4 meses |
| --- | --- |

- COSTO ESTIMADO

[Especificar el costo laboral para el proyecto, en base al número de horas y recursos asignados al proyecto]

| Costo Estimado | 100,400. |
| --- | --- |

- PLAN DE ADQUISICIONES Y CAPACITACIÓN

Recursos humanos: equipo interno cubierto.

Capacitación:

- Taller React+Vite (2 h)

- Taller accesibilidad (WCAG 2.1) (2 h)

Herramientas:

- Licencia GitHub Enterprise incluida.

- Azure DevOps para respaldos diarios.

ACTIVIDADES PARA EFECTUAR LAS VERIFICACIÓN, VALIDACION Y PRUEBAS Y LAS TECNICAS A APLICAR

Verificación, Validación, Pruebas

Actividad; Técnica; Documento de apoyo. Verificación interna; Revisión de código y estilo; Reporte de Verificación. Pruebas unitarias; Jest/React Testing Library; /tests/unit/. Pruebas de integración; Cypress/SuperTest; /tests/integration/. Pruebas de flujo; Prueba manual con usuarios; Reporte Pruebas Piloto. Pruebas de estrés funcional; Scripts de carga ligera; Reporte Pruebas de Carga.

- EQUIPO DE TRABAJO

| Equipo de trabajo | Nombre; Rol; Responsabilidades. Brayan López; Project Manager; Planificación, seguimiento, trazabilidad. María Gómez; Diseñador Informático 1 (Resp. Técnico); Diseño, supervisión técnica. Luis Rodríguez; Diseñador 2 (Programación); Desarrollo, pruebas internas. Ana Castillo; Diseñadora Gráfica; Identidad visual, prototipos. Sofía Ramírez; Diseñadora Instruccional; Contenido pedagógico. |
| --- | --- |

- PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

Se remite al documento “Registro de Trazabilidad y Gestión de Riesgos” (/docs/trazabilidad/Trazabilidad_v1.0.xlsx) donde se definen riesgos R01–R05 con acciones de prevención y mitigación.

- PROTOCOLO DE ENTREGA

Documentos: PDF y origen en Google Drive, carpeta compartida.

Código: push final a main + etiqueta v1.0.0 en GitHub.

Firma de cierre: acta de aceptación en /docs/actas/

- AMBIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo: React 18 + Vite, Node.js 18

Producción: servidor web

- CONTROL DE VERSIONES

GitHub: ramas feature/…, develop, main.

Repositorio de artefactos: GitHub Packages para imágenes Docker.