ACCIONES CORRECTIVAS

ISO/IEC 29110-4-1:2011

HISTORIAL DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/07/2025 | Creación del documento | General | Brayan López | 16/07/2025 |
| 1.1 | 20/07/2025 | Ajuste en tiempos de cierre | Acciones Correctivas | María Gómez | 20/07/2025 |

Acciones correctivas para cada problema encontrado

| IDENTIFICA EL PROBLEMA INICIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RF02: El menú no responde al clic en Safari - TC03: PDF no carga en móvil con datos bajos - UI02: Prototipo de “ProgramsTable” presenta texto solapado - RI01: Retraso en aprobación del DR provoca bloqueo en Fase 2 |  |  |  |  |
| DEFINE UNA SOLUCIÓN |  |  |  |  |
| - Ajustar CSS y listener de eventos para compatibilidad con WebKit - Implementar carga diferida (lazy-load) y fallback a visor nativo - Ajustar estilos de columna y contenedor con flex-wrap - Revisar flujo de aprobación y agendar reuniones semanales de validación |  |  |  |  |
| ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS | PROPIEDAD PARA FINALIZAR LA ACCIÓN(Responsable) | FECHA DE APERTURA | FECHA DE CIERRE | ESTADO |
| 1. Refactor de NavService. 2. Adición de prefijo -webkit- en CSS. 3. Prueba en Safari 14. | Luis Rodríguez | 10/07/2025. | 14/07/2025 | Completado |
| 1. Integrado IntersectionObserver. 2. Captura de error y mensaje al usuario. | Luis Rodríguez | 11/07/2025 | 15/07/2025. | Completado |
| 1. Modificado ProgramsTableComponent CSS. 2. Alineación y pruebas en Chrome y Edge. | Ana Castillo | 12/07/2025. | 16/07/2025. | Completado |
| 1. Calendarizado reuniones cada lunes. 2. Envío de notificaciones automáticas. | María Gómez | 13/07/2025. | 16/07/2025 | Completado |
| ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| Acción de Seguimiento; Responsable; Fecha Programada; Estado. Verificar que no haya nuevas fallas en Safari tras el fix de CSS; Luis Rodríguez; 21/07/2025; Pendiente. Validar rendimiento de carga en móviles 3G y 4G tras implementar lazy-load; Diseñador 2; 22/07/2025; Pendiente. Revisar usabilidad de la tabla “ProgramsTable” con grupo de prueba interna; Diseñadora Gráfica; 23/07/2025; Pendiente. Chequear que las reuniones semanales se celebren y se documente el acta antes de cada lunes; Brayan López; Semanal; En curso. |

| Elaboración: (Proceso) | VO: BO. (Proceso): | Autorización: (Cliente) |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |